ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку программного обеспечения

SalesPilot AI CRM

Full-stack CRM с AI-автоматизацией продаж

| Версия документа: | 1.0 |
| --- | --- |
| Дата составления: | 07.05.2026 |
| Статус: | Финальная версия |
| Тип проекта: | Портфолийный / Pet-проект |
| Стек технологий: | Python · FastAPI · React · PostgreSQL · OpenAI |

# Оглавление

1. Общие сведения о проекте

2. Целевая аудитория и бизнес-контекст

3. Бизнес-задачи и цели

4. Функциональные требования

4.1 Управление лидами

4.2 Управление сделками

4.3 Воронки продаж и этапы

4.4 AI-функции

4.5 Интеграция с Gmail

4.6 Telegram-уведомления

4.7 Встроенный календарь и задачи

4.8 Аналитика и отчёты

4.9 Управление пользователями и роли

4.10 GDPR и защита данных

4.11 Веб-интерфейс

5. Нефункциональные требования

6. Технические требования и стек

7. Архитектура системы

8. Структура базы данных

9. API и интеграции

10. Безопасность

11. Тестирование

12. Деплой и инфраструктура

13. Ограничения и допущения

14. Риски проекта

15. Требования к документации

16. Критерии приёмки

# 1. Общие сведения о проекте

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование системы | SalesPilot AI CRM |
| Тип разработки | Портфолийный full-stack проект |
| Назначение | CRM-система с AI-автоматизацией цикла продаж |
| Платформа | Web-приложение (браузер + REST API) |
| Язык интерфейса | Русский и Английский (переключение без перезагрузки) |
| Версия ПО | 1.0.0 |
| Репозиторий | GitHub (открытый, MIT license) |

Настоящий документ является техническим заданием на разработку полнофункциональной CRM-системы SalesPilot AI CRM. Документ определяет состав, функциональные требования, архитектурные решения, технологический стек и критерии приёмки системы.

# 2. Целевая аудитория и бизнес-контекст

## 2.1 Целевая аудитория

| Роль | Описание | Основные задачи в системе |
| --- | --- | --- |
| Менеджер по продажам | Рядовой сотрудник отдела продаж | Ведение лидов и сделок, переписка, задачи |
| Руководитель отдела | Тимлид / Head of Sales | Контроль воронки, аналитика, назначение задач |
| Администратор | IT-специалист / владелец системы | Управление пользователями, GDPR, настройки |
| Внешние системы | Чат-боты, формы на сайте, колл-центры | Создание лидов через REST API |

## 2.2 Боли аудитории

Лиды теряются в мессенджерах, таблицах Excel и почте — менеджер не видит общей картины

Нет приоритизации: непонятно, кого из лидов обрабатывать первым и почему

Переписка с клиентами (email) не связана с историей сделок

Руководитель не видит воронку в реальном времени и не может оценить эффективность менеджеров

Уведомления о новых лидах и событиях приходят вручную или не приходят вовсе

Выполнение требований GDPR требует ручной обработки каждого запроса на удаление/экспорт данных

Нет единого места для задач, встреч и истории коммуникаций по клиенту

# 3. Бизнес-задачи и цели

## 3.1 Основные бизнес-цели

Автоматизация полного цикла продаж — от первого контакта до закрытия сделки

Снижение времени квалификации лида за счёт AI-скоринга

Повышение конверсии через AI-рекомендации следующего действия

Обеспечение прозрачности воронки для руководителей в режиме реального времени

Сокращение административной нагрузки за счёт автоматических уведомлений и фоновых задач

Соответствие требованиям GDPR без дополнительных трудозатрат

## 3.2 Ключевые метрики успеха (KPI)

| Метрика | Целевое значение |
| --- | --- |
| Время отклика API (p95) | < 300 мс |
| Доступность системы (uptime) | > 99.5% |
| Поддерживаемых пользователей | до 100 одновременных |
| Время AI-ответа (скоринг, прогноз) | < 10 сек |
| Покрытие unit-тестами (Domain + Use Cases) | > 80% |

# 4. Функциональные требования

## 4.1 Управление лидами

| ID | Требование | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| F-L-01 | Создание лида вручную через форму интерфейса | Обязательный |
| F-L-02 | Создание лида через REST API (для внешних систем: боты, формы) | Обязательный |
| F-L-03 | Массовый импорт лидов из CSV-файла | Высокий |
| F-L-04 | Машина состояний: new → contacted → qualified / unqualified → converted | Обязательный |
| F-L-05 | Ручная смена статуса с валидацией допустимых переходов | Обязательный |
| F-L-06 | Теги и категории для классификации лидов | Высокий |
| F-L-07 | Комментарии к лиду с историей изменений | Высокий |
| F-L-08 | Фильтрация и поиск по имени, email, телефону, статусу, тегам | Обязательный |
| F-L-09 | Конвертация квалифицированного лида в сделку одним действием | Обязательный |
| F-L-10 | Журнал активностей по лиду (звонки, письма, встречи, смены статуса) | Высокий |
| F-L-11 | Привязка входящих/исходящих email к лиду | Высокий |
| F-L-12 | Указание целевой воронки при создании лида | Средний |

## 4.2 Управление сделками

| ID | Требование | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| F-D-01 | Автоматическое создание сделки при конвертации лида | Обязательный |
| F-D-02 | Ручное создание сделки без лида | Высокий |
| F-D-03 | Перемещение сделки между этапами через drag-and-drop (Kanban) | Обязательный |
| F-D-04 | Перемещение сделки через REST API | Обязательный |
| F-D-05 | Статусы сделки: open / won / lost | Обязательный |
| F-D-06 | Сумма сделки (значение + валюта) | Обязательный |
| F-D-07 | Журнал активностей по сделке | Высокий |
| F-D-08 | Загрузка и просмотр вложений (файлов) к сделке | Средний |
| F-D-09 | История смен этапа с датой и автором изменения | Высокий |
| F-D-10 | Фильтрация сделок по воронке, этапу, статусу, сумме | Высокий |

## 4.3 Воронки продаж и этапы

| ID | Требование | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| F-P-01 | Создание произвольного количества воронок (пайплайнов) | Обязательный |
| F-P-02 | Настройка этапов воронки: название, цвет, вероятность закрытия (%) | Обязательный |
| F-P-03 | Изменение порядка этапов | Высокий |
| F-P-04 | Удаление и редактирование воронок | Высокий |
| F-P-05 | Отображение воронки в виде Kanban-доски | Обязательный |
| F-P-06 | Отображение воронки в виде табличного списка | Средний |

## 4.4 AI-функции (OpenAI GPT-4o)

| ID | Функция | Описание | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| F-AI-01 | Скоринг лида | Оценка лида по шкале 0–100 с текстовым объяснением оценки | Обязательный |
| F-AI-02 | Прогноз сделки | Вычисление вероятности закрытия, выявление рисков и сильных сторон | Обязательный |
| F-AI-03 | Следующее лучшее действие | Конкретная рекомендация менеджеру с предлагаемым дедлайном | Обязательный |
| F-AI-04 | Генерация email | Персонализированное outreach-письмо на основе профиля лида | Обязательный |
| F-AI-05 | Анализ потерь | Поиск паттернов среди проигранных сделок за период | Высокий |
| F-AI-06 | Сводка воронки | Еженедельный AI-дайджест: состояние пайплайна, тренды, риски | Высокий |
| F-AI-07 | Прогноз выручки | AI-оценка ожидаемой выручки на основе open-сделок | Высокий |

Все AI-функции реализованы асинхронно через Celery. Результат кешируется в Redis на 1 час во избежание лишних API-вызовов. Требуется наличие OPENAI_API_KEY в переменных окружения.

## 4.5 Интеграция с Gmail

| ID | Требование | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| F-G-01 | OAuth2-авторизация пользователя в Google (Authorization Code Flow) | Обязательный |
| F-G-02 | Просмотр входящих писем из Gmail в интерфейсе CRM | Обязательный |
| F-G-03 | Отправка исходящих писем через Gmail API | Обязательный |
| F-G-04 | Привязка письма к конкретному лиду вручную или автоматически | Высокий |
| F-G-05 | Автоматическая синхронизация входящих каждые 10 минут (Celery Beat) | Высокий |
| F-G-06 | Хранение и безопасное обновление OAuth-токенов (refresh token) | Обязательный |

## 4.6 Telegram-уведомления

| ID | Требование | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| F-T-01 | Отправка уведомления менеджеру при создании нового лида | Обязательный |
| F-T-02 | Отправка уведомления при смене этапа сделки | Обязательный |
| F-T-03 | Настройка Telegram Bot Token и Chat ID через интерфейс | Обязательный |
| F-T-04 | Проверка подключения (тестовое сообщение) | Высокий |
| F-T-05 | Отправка уведомлений асинхронно (без блокировки основного потока) | Обязательный |

## 4.7 Встроенный календарь и задачи

| ID | Требование | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| F-C-01 | Создание задачи с привязкой к лиду или сделке | Высокий |
| F-C-02 | Статусы задачи: todo / in_progress / done | Высокий |
| F-C-03 | Приоритеты задачи: low / medium / high | Средний |
| F-C-04 | Создание встречи с датой, временем, участниками | Высокий |
| F-C-05 | Просмотр встреч в виде календаря (месяц / неделя / день) | Высокий |
| F-C-06 | Ежедневное уведомление о просроченных сделках (Celery Beat) | Средний |

## 4.8 Аналитика и отчёты

| ID | Требование | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| F-AN-01 | Дашборд: общие метрики (лиды, сделки, выручка, конверсия) | Обязательный |
| F-AN-02 | Конверсионная воронка по этапам (визуализация) | Высокий |
| F-AN-03 | График динамики лидов и сделок по месяцам | Высокий |
| F-AN-04 | Разбивка по источникам лидов | Высокий |
| F-AN-05 | Отчёт по менеджерам: количество закрытых сделок и выручка | Высокий |
| F-AN-06 | Прогноз выручки на основе open-сделок и вероятностей этапов | Высокий |
| F-AN-07 | Экспорт данных аналитики в CSV | Средний |
| F-AN-08 | Дашборд руководителя: сводная аналитика по всем менеджерам | Высокий |

## 4.9 Управление пользователями и роли

| ID | Требование | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| F-U-01 | Регистрация пользователя (email + пароль) | Обязательный |
| F-U-02 | Аутентификация через JWT (access + refresh tokens) | Обязательный |
| F-U-03 | Три роли: admin / manager / sales_rep с разными правами доступа | Обязательный |
| F-U-04 | Смена роли пользователя администратором | Обязательный |
| F-U-05 | Сброс пароля через email (ссылка с токеном) | Высокий |
| F-U-06 | Редактирование профиля (имя, аватар) | Средний |
| F-U-07 | Инвалидация токенов через Redis при выходе | Обязательный |

## 4.10 GDPR и защита персональных данных

| ID | Требование | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| F-GDPR-01 | Удаление всех персональных данных пользователя по запросу (Right to Erasure) | Обязательный |
| F-GDPR-02 | Анонимизация лида: замена PII на обезличенные значения | Обязательный |
| F-GDPR-03 | Экспорт всех данных пользователя в JSON (Right of Portability, Art. 20) | Обязательный |
| F-GDPR-04 | Append-only аудит-лог всех GDPR-операций (кто, когда, что) | Обязательный |
| F-GDPR-05 | Политика хранения данных: автоудаление лидов старше N дней (Celery Beat) | Высокий |
| F-GDPR-06 | Шифрование паролей bcrypt (минимум 12 раундов) | Обязательный |

## 4.11 Веб-интерфейс

| ID | Требование | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| F-UI-01 | SPA (Single Page Application) на React 18 + TypeScript | Обязательный |
| F-UI-02 | Kanban-доска с drag-and-drop для лидов и сделок | Обязательный |
| F-UI-03 | Глобальный поиск по лидам, сделкам, клиентам | Высокий |
| F-UI-04 | Двуязычный интерфейс: RU / EN, переключение без перезагрузки | Высокий |
| F-UI-05 | Responsive-дизайн (Desktop / Tablet) | Высокий |
| F-UI-06 | Уведомления в реальном времени через SSE (Server-Sent Events) | Высокий |
| F-UI-07 | Страницы: Dashboard, Leads, Lead Detail, Deals, Pipeline, Analytics, Gmail, Telegram, Calendar, Tasks, Users, GDPR, AI Assistant, Settings | Обязательный |

# 5. Нефункциональные требования

| Категория | Требование |
| --- | --- |
| Производительность | API p95 < 300 мс для эндпоинтов без AI. AI-запросы < 10 сек. |
| Масштабируемость | Горизонтальное масштабирование backend за nginx. Celery workers — N инстансов. |
| Надёжность | Uptime > 99.5%. Graceful shutdown. Health-check эндпоинт /health. |
| Безопасность | HTTPS в production. JWT с exp. bcrypt пароли. Валидация всех входных данных. |
| Сопровождаемость | Clean Architecture. 60+ изолированных Use Cases. Одна операция = один файл. |
| Наблюдаемость | Prometheus метрики. Grafana дашборды. Sentry для ошибок. X-Request-ID. |
| Тестируемость | Unit-тесты домена и Use Cases без I/O. Integration-тесты репозиториев. |
| Переносимость | Docker multi-stage. docker-compose dev + prod. Без привязки к ОС. |

# 6. Технические требования и стек технологий

| Слой / Компонент | Технология | Версия | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend | Python | 3.11 | Основной язык серверной части |
| Backend Framework | FastAPI | 0.115 | REST API, dependency injection, Swagger UI |
| ORM | SQLAlchemy | 2.0 async | Работа с БД через async/await |
| Валидация | Pydantic | v2 | DTO, схемы запросов/ответов |
| ASGI-сервер | Uvicorn / Gunicorn | latest | Dev / Production сервер |
| База данных | PostgreSQL | 16 | Основное хранилище |
| Миграции БД | Alembic | latest | Версионирование схемы |
| Кеш / Брокер | Redis | 7 | Кеш AI-результатов, очередь Celery, хранение токенов |
| Очередь задач | Celery | 5 | Фоновые задачи + Beat-расписание |
| AI | OpenAI API | GPT-4o | Скоринг, прогноз, рекомендации, email |
| Email | Gmail API | v1 | OAuth2 интеграция, отправка/получение |
| Мессенджер | Telegram Bot API | latest | Push-уведомления |
| Авторизация | python-jose + bcrypt | latest | JWT токены, хеширование паролей |
| Frontend | React + TypeScript | 18 + 5 | SPA, компонентный UI |
| Frontend Build | Vite | latest | Сборщик, dev-сервер |
| UI Kit | Material UI (MUI) | v6 | Компоненты, тема, иконки |
| State Management | Zustand | v5 | Глобальное состояние |
| HTTP-клиент | Axios | latest | Запросы к API |
| Графики | Recharts | latest | Аналитика, дашборды |
| DnD | @hello-pangea/dnd | latest | Kanban drag-and-drop (React 18) |
| i18n | react-i18next | latest | RU / EN локализация |
| Веб-сервер | nginx | latest | Reverse proxy, раздача статики |
| Контейнеризация | Docker + Compose | v2+ | Dev и Production окружения |
| Тесты Backend | pytest + pytest-asyncio | latest | Unit и integration тесты |
| Тесты Frontend | Vitest | latest | Unit тесты компонентов |
| Мониторинг | Prometheus + Grafana | latest | Метрики и дашборды |
| Трекинг ошибок | Sentry | latest | Error tracking в production |
| CI/CD | GitHub Actions | latest | Автоматические тесты и деплой |

# 7. Архитектура системы

## 7.1 Принципы архитектуры

Система построена по принципам Clean Architecture (Роберт Мартин). Бизнес-логика полностью изолирована от фреймворков, баз данных и внешних сервисов. FastAPI, SQLAlchemy и OpenAI являются деталями реализации, которые можно заменить без изменения Use Cases и Domain.

## 7.2 Слои архитектуры

| Слой | Содержимое | Правило зависимостей |
| --- | --- | --- |
| Domain | Entities, Value Objects, Repository Interfaces, Domain Services, Exceptions | Не зависит ни от чего. Чистый Python. |
| Application | Use Cases (60+), DTOs (Pydantic), Port Interfaces | Зависит только от Domain. |
| Infrastructure | SQLAlchemy models, Repositories impl, OpenAI, Gmail, Telegram, Celery, Redis | Реализует интерфейсы из Domain/Application. |
| Interfaces | FastAPI роутеры, Schemas, Auth Middleware | Вызывает Use Cases, преобразует HTTP ↔ DTO. |

## 7.3 Путь запроса

Browser / Bot / External Service  →  nginx (80/443)  →  FastAPI (8000)  →  Use Case  →  Domain Entity  →  Repository Interface  →  PostgreSQL / Redis / OpenAI

## 7.4 Компоненты системы

| Компонент | Технология | Порт |
| --- | --- | --- |
| Web-сервер / Reverse Proxy | nginx | 80 / 443 |
| Backend API | FastAPI + Uvicorn | 8000 |
| База данных | PostgreSQL 16 | 5432 |
| Кеш и брокер | Redis 7 | 6379 |
| Celery Worker | Celery 5 | — |
| Celery Beat | Celery Beat | — |
| Frontend (dev) | Vite Dev Server | 5173 |
| Мониторинг | Prometheus | 9090 |
| Дашборды | Grafana | 3000 |

## 7.5 Фоновые задачи Celery

| Задача | Расписание | Описание |
| --- | --- | --- |
| Синхронизация Gmail | Каждые 10 минут | Загрузка новых входящих писем |
| Уведомления о просрочке | Раз в сутки (08:00) | Telegram-уведомления о просроченных сделках |
| GDPR retention policy | Раз в сутки (01:00) | Автоудаление данных по истечении срока хранения |
| Обновление AI-скоринга | По событию | Пересчёт скоринга при изменении лида |

# 8. Структура базы данных

| Таблица | Основные поля | Назначение |
| --- | --- | --- |
| users | id, email, hashed_password, full_name, role, is_active, created_at | Пользователи системы |
| leads | id, full_name, email, phone, company, source, status, score, tags, category, owner_id, target_pipeline_id, created_at | Лиды (потенциальные клиенты) |
| deals | id, title, amount, currency, stage_id, pipeline_id, lead_id, owner_id, status, closed_at, created_at | Сделки |
| pipelines | id, name, description, is_active, created_at | Воронки продаж |
| stages | id, pipeline_id, name, order, color, probability, created_at | Этапы воронок |
| activities | id, type, description, lead_id, deal_id, user_id, created_at | Журнал активностей |
| email_messages | id, gmail_message_id, subject, from_email, to_email, body, lead_id, user_id, direction, sent_at | Письма Gmail |
| tasks | id, title, description, status, priority, due_date, lead_id, deal_id, assignee_id | Задачи |
| meetings | id, title, description, start_at, end_at, lead_id, attendees, created_by | Встречи / Календарь |
| gdpr_audit_log | id, action, target_type, target_id, performed_by, performed_at, details | Аудит-лог GDPR-операций |
| deal_attachments | id, deal_id, filename, file_path, uploaded_by, uploaded_at | Вложения к сделкам |

Все изменения схемы вносятся через Alembic-миграции. Текущая версия БД: 0006 (добавлено поле target_pipeline_id в таблицу leads).

# 9. API и интеграции

## 9.1 REST API

Все эндпоинты доступны по базовому URL /api/v1/. Автоматическая документация: Swagger UI (/api/docs), ReDoc (/api/redoc). Аутентификация: Bearer JWT токен в заголовке Authorization.

| Группа эндпоинтов | Prefix | Основные операции |
| --- | --- | --- |
| Аутентификация | /auth | POST /login, POST /register, POST /refresh, POST /logout, POST /forgot-password |
| Лиды | /leads | GET /, POST /, GET /{id}, PATCH /{id}/status, POST /import/csv, DELETE /{id} |
| Сделки | /deals | GET /, POST /, GET /{id}, PATCH /{id}/stage, PATCH /{id}/status |
| Воронки | /pipelines | CRUD /pipelines, CRUD /pipelines/{id}/stages |
| AI | /ai | POST /score-lead, POST /forecast-deal, POST /next-action, POST /generate-email, POST /pipeline-summary |
| Gmail | /emails | GET /, POST /send, POST /{id}/link-to-lead, GET /gmail/auth, GET /gmail/callback |
| Telegram | /telegram | POST /configure, POST /test, GET /status |
| Аналитика | /analytics | GET /overview, GET /revenue-forecast, GET /dashboard, GET /export/csv |
| Задачи | /tasks | CRUD /tasks |
| Встречи | /meetings | CRUD /meetings |
| Пользователи | /users | GET /, PATCH /{id}/role, GET /{id}/profile |
| GDPR | /gdpr | POST /delete, POST /anonymize, GET /export, GET /audit-log |
| Уведомления | /notifications | GET /stream (SSE) |
| Вложения | /deals/{id}/attachments | POST /upload, GET /, DELETE /{file_id} |

## 9.2 Внешние API-интеграции

| Сервис | Протокол | Назначение | Конфигурация |
| --- | --- | --- | --- |
| OpenAI GPT-4o | HTTPS REST | AI-функции | OPENAI_API_KEY в .env |
| Gmail API v1 | HTTPS OAuth2 | Email-интеграция | GMAIL_CLIENT_ID, GMAIL_CLIENT_SECRET |
| Telegram Bot API | HTTPS Webhooks | Push-уведомления | TELEGRAM_BOT_TOKEN |
| SMTP | STARTTLS | Сброс пароля | SMTP_HOST, SMTP_PORT, SMTP_USER, SMTP_PASSWORD |

# 10. Безопасность

| Аспект | Реализация |
| --- | --- |
| Аутентификация | JWT access token (15 мин) + refresh token (7 дней). Хранение refresh в httpOnly cookie. |
| Авторизация | Role-based access control (RBAC): admin / manager / sales_rep. FastAPI Depends. |
| Пароли | bcrypt, min 12 раундов. Никогда не хранятся в открытом виде. |
| Инвалидация токенов | Refresh-токены хранятся в Redis. При logout — удаление из Redis. |
| HTTPS | nginx с SSL/TLS в production. HSTS header. |
| Валидация входных данных | Pydantic v2 на всех входных DTO. Защита от injection. |
| OAuth2 токены | Google OAuth2 tokens зашифрованы при хранении (token_storage). |
| CORS | Настроенная политика CORS. Только разрешённые origins. |
| Rate limiting | nginx rate limit для /api/. Защита от brute-force. |
| Зависимости | Регулярное обновление зависимостей. .venv изолирован. |

# 11. Тестирование

## 11.1 Стратегия тестирования

| Уровень | Инструмент | Что покрывается | Целевое покрытие |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit — Domain | pytest | Entities, Value Objects, Domain Services, бизнес-правила | > 90% |
| Unit — Application | pytest | Use Cases (мок репозиториев) | > 80% |
| Integration — Backend | pytest + asyncpg | Репозитории с реальной тестовой БД | > 60% |
| Unit — Frontend | Vitest | Компоненты React, stores Zustand | > 70% |
| E2E (опционально) | Playwright | Критические user flows (login, create lead, kanban) | ключевые flows |

## 11.2 CI-проверки

pytest — запуск всех unit + integration тестов

ruff — линтинг Python кода

mypy — проверка типов (опционально)

vitest — тесты frontend компонентов

Docker build — проверка сборки образа

# 12. Деплой и инфраструктура

## 12.1 Окружения

| Окружение | Конфигурация | Описание |
| --- | --- | --- |
| Development | docker-compose.yml | Volume mount кода, WatchFiles, прямые порты |
| Production | docker-compose.prod.yml | Gunicorn + Uvicorn workers, nginx static, no dev tools |

## 12.2 CI/CD Pipeline (GitHub Actions)

| Этап | Файл | Триггер | Действия |
| --- | --- | --- | --- |
| CI | .github/workflows/ci.yml | Push / Pull Request → main | Линтинг, тесты, Docker build |
| CD | .github/workflows/cd.yml | Push → main (после CI) | Build Docker images → GHCR → SSH deploy на VPS |

## 12.3 Переменные окружения

| Переменная | Обязательная | Описание |
| --- | --- | --- |
| SECRET_KEY | Да | Секретный ключ для подписи JWT (мин. 32 символа) |
| DATABASE_URL | Да | postgresql+asyncpg://user:pass@host:5432/dbname |
| REDIS_URL | Да | redis://:password@host:6379/0 |
| OPENAI_API_KEY | Да (для AI) | API-ключ OpenAI |
| TELEGRAM_BOT_TOKEN | Нет | Токен Telegram-бота |
| GMAIL_CLIENT_ID | Нет | Google OAuth2 Client ID |
| GMAIL_CLIENT_SECRET | Нет | Google OAuth2 Client Secret |
| SMTP_HOST / PORT / USER / PASSWORD | Нет | SMTP для отправки email сброса пароля |
| SENTRY_DSN | Нет | Sentry DSN для трекинга ошибок |

# 13. Ограничения и допущения

## 13.1 Технические ограничения

AI-функции требуют подключения к интернету и наличия валидного OPENAI_API_KEY. При отсутствии ключа AI-эндпоинты возвращают HTTP 503.

Gmail-интеграция требует Google Cloud Project с включённым Gmail API и настроенными OAuth2 credentials. OAuth Consent Screen должен быть в режиме 'Testing' или 'Production'.

Telegram-уведомления работают только при наличии TELEGRAM_BOT_TOKEN и корректного Chat ID в настройках.

Хранилище файлов (вложения к сделкам) — локальная файловая система контейнера. В production рекомендуется заменить на S3-совместимое хранилище.

SSE (Server-Sent Events) для уведомлений требует поддержки со стороны nginx (proxy_buffering off).

Не реализована интеграция с WhatsApp Business API (опциональный пункт ТЗ).

## 13.2 Бюджетные ограничения

Стоимость AI-запросов зависит от тарифа OpenAI. GPT-4o: ~$5 за 1M input tokens, ~$15 за 1M output tokens. При активном использовании — ориентировочно $10–50/мес.

Gmail API: бесплатный лимит — 1 млрд quota units в сутки. Синхронизация каждые 10 минут укладывается в бесплатный план.

Telegram Bot API: бесплатный без ограничений по сообщениям (в разумных пределах).

Деплой на VPS: минимальные требования — 2 CPU, 2 GB RAM, 20 GB SSD. Примерная стоимость — $10–20/мес.

## 13.3 Допущения

Пользователи работают через современные браузеры (Chrome 110+, Firefox 110+, Edge 110+).

В production системе предполагается наличие действующего SSL-сертификата (Let's Encrypt).

Данные в БД являются тестовыми. Для production использования необходим дополнительный аудит безопасности.

Система рассчитана на малый/средний бизнес (до 100 одновременных пользователей). Для enterprise-масштабирования требуется дополнительная оптимизация.

# 14. Риски проекта

| # | Риск | Вероятность | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Изменение OpenAI API (модели, лимиты, цены) | Средняя | Высокое | Абстракция через AI Service port. Замена модели в одном месте (конфиг). |
| R-02 | Отзыв/истечение Gmail OAuth токенов | Средняя | Среднее | Автоматическое обновление refresh token. Уведомление пользователю при ошибке. |
| R-03 | Блокировка Telegram Bot API | Низкая | Среднее | Уведомления некритичны. Система работает без них. |
| R-04 | Утечка .env (API-ключи, пароли) | Низкая | Критическое | .env в .gitignore. Secrets в GitHub Actions. Ротация ключей при компрометации. |
| R-05 | Превышение квоты OpenAI в production | Средняя | Среднее | Кеш результатов в Redis (1 час). Rate limiting на AI-эндпоинтах. |
| R-06 | Деградация производительности при росте данных | Низкая | Среднее | Индексы на часто используемых полях. Пагинация всех list-эндпоинтов. |
| R-07 | Нехватка информации о реальных бизнес-процессах клиента | Высокая | Среднее | Проект портфолийный. Машина состояний и воронка гибко настраиваемы. |

# 15. Требования к документации

| Документ | Расположение | Статус | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| README.md | корень репозитория | Готов | Описание проекта, быстрый старт, структура |
| ARCHITECTURE.md | корень репозитория | Готов | Clean Architecture, слои, data flow |
| docs/API.md | docs/ | Готов | Полная API-документация с curl/Python примерами |
| docs/DEV_SETUP.md | docs/ | Готов | Гайд по локальной разработке |
| docs/DEPLOY_GUIDE.md | docs/ (gitignore) | Готов | Пошаговый деплой через GitHub Actions |
| TESTING_GUIDE.md | корень репозитория | Готов | Стратегия тестирования, запуск тестов |
| Swagger UI | /api/docs | Авто | Интерактивная документация API |
| Техническое задание | docs/ТЗ_SalesPilot_AI_CRM.docx | Готов | Данный документ |

# 16. Критерии приёмки

## 16.1 Функциональные критерии

Веб-интерфейс:

Все 14 страниц отображаются без ошибок консоли

Kanban drag-and-drop работает для лидов и сделок

Смена языка (RU/EN) работает без перезагрузки

Глобальный поиск возвращает корректные результаты

Лиды и сделки:

Лид создаётся через форму и через API

CSV-импорт успешно создаёт лидов из файла

Конвертация лида в сделку создаёт запись сделки на первом этапе

Машина состояний запрещает некорректные переходы статусов

AI-функции:

POST /api/v1/ai/score-lead возвращает score 0–100 и объяснение

POST /api/v1/ai/forecast-deal возвращает probability и риски

POST /api/v1/ai/generate-email возвращает готовый текст письма

Интеграции:

Gmail OAuth2 авторизация проходит полный flow и письма отображаются

Telegram тест-сообщение доходит до настроенного чата

Уведомление о новом лиде отправляется автоматически

Аналитика:

Dashboard отображает актуальные метрики

CSV-экспорт скачивается и содержит корректные данные

Безопасность / GDPR:

Эндпоинты без токена возвращают HTTP 401

sales_rep не может вызвать admin-эндпоинты (HTTP 403)

Анонимизация лида удаляет PII из БД

Audit log фиксирует все GDPR-операции

## 16.2 Нефункциональные критерии

docker compose up --build завершается без ошибок

pytest проходит без падений (все unit-тесты зелёные)

Время ответа API (без AI) < 300 мс на p95

Swagger UI (/api/docs) загружается и показывает все 70+ эндпоинтов

GitHub Actions CI проходит успешно

Документ составлен: 07.05.2026  |  SalesPilot AI CRM  |  MIT License